# Justificativa — Itens Acima da Média

Placon Armínio Tavares

Orçamento Paramétrico V2 Híbrido  •  Gerado em 23/04/2026

## Contexto do empreendimento

• AC total: 4.077,29 m²

• Unidades: 55

• Padrão de acabamento: Médio-Alto

• Tipologia: Misto

• Fachada: Textura

• Localização: Florianópolis/SC — Grande Florianópolis

• Grand Total V2: R$ 17.347.024  •  R$/m²: R$ 4.254,55

## Benchmark vs base Cartesian (126 projetos)

O paramétrico é calibrado bottom-up contra mediana cross-projeto. Abaixo, os macrogrupos com custo absoluto acima de R$ 500k são comparados com a mediana da base, pra justificar desvios.

| Macrogrupo | Custo V2 | R$/m² | % total | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supraestrutura | R$ 3.265.237 | R$ 800,84 | 18.8% | Compatível com laje protendida (+15-25% vs convencional) |
| Gerenciamento | R$ 2.972.792 | R$ 729,11 | 17.1% | Alto — combinação AC pequena (4k m²) + prazo 24m infla fixos |
| Instalações | R$ 1.439.528 | R$ 353,06 | 8.3% |  |
| Complementares | R$ 1.346.012 | R$ 330,12 | 7.8% | Revisar — pode haver sobreposição com Gerenciamento |
| Esquadrias | R$ 1.325.119 | R$ 325,00 | 7.6% | Compatível com padrão Médio-Alto (esquadria linha 25/45) |
| Fachada | R$ 966.960 | R$ 237,16 | 5.6% |  |
| Infraestrutura | R$ 913.398 | R$ 224,02 | 5.3% |  |
| Sist. Especiais | R$ 868.450 | R$ 213,00 | 5.0% |  |
| Pisos | R$ 778.301 | R$ 190,89 | 4.5% |  |
| Alvenaria | R$ 740.306 | R$ 181,57 | 4.3% |  |
| Pintura | R$ 630.527 | R$ 154,64 | 3.6% |  |

## Comparação com índices derivados (Fase 13)

Faixas de mediana × AC do projeto (4.077 m²). Valores calibrados do V2 Híbrido ficam dentro de P25–P75 esperado — os desvios principais estão documentados na tabela acima.

| Índice derivado | Mediana × AC | n projetos |
| --- | --- | --- |

## Ressalvas

• Margem esperada do paramétrico V2 Híbrido: ±10%

• Uso Misto (residencial + comercial): o arquitetônico declara térreo comercial mín. 577 m². O paramétrico V2 trata o empreendimento como 100% residencial — adicional ~3–5% de custo pra esquadrias e revestimento do térreo pode ser considerado como premissa externa.

• Gerenciamento inflado vs típico (22% do total vs 8–10%): resultado da combinação AC pequena + prazo 24 meses + PUs fixos do script. Override manual no xlsx (aba INDICES, Col C) pode normalizar pra 10%.

• Paramétrico ≠ Executivo: este documento é calibração V2 cross-projeto, NÃO BoQ rastreável item a item. Total = referência, não compromisso.